IoT 기반 지능형 항만물류기술개발
RFP v 1.0

Port Solution Business Team (PSB)

Contents

1.	프로젝트 개요	4

1.1	개요	4

1.2	추진 배경	4

1.3	추진 목표	5

2.	프로젝트 내용	6

2.1	IoT 기반 항만물류기술개발 Project 기본구조	6

2.2	개발 내역	6

2.2.1	개요	6

2.2.2	기획 부분	6

2.2.3	디자인 부분	7

2.2.4	개발부분	7

3.	제안 요청사항	9

3.1	터미널 운영 모니터링 솔루션 개발 방법론 및 상세 개발 제안	9

3.1.1	전체 제안	9

3.1.2	기획 제안	9

3.1.3	디자인 제안	9

3.1.4	개발 제안	9

3.1.5	시스템 연계 방안	10

3.1.6	테스트 방안	10

3.1.7	SOW(Scope of Work)	10

3.2	프로젝트 기간 산정	10

4.	제안서 작성 및 제출	11

4.1	제안서의 효력	11

4.2	제안서 작성 지침	11

4.3	제안서 목차	11

4.4	제안서 접수 및 일정	12

5.	고려사항 및 선정 기준	13

5.1	법적 고려사항	13

5.2	보안 유지 의무	13

5.3	선정 기준	13

6.	제출 서류	15

프로젝트 개요

개요

- 프로젝트 명

- IoT 기반 항만 물류 기술 개발

- 담당 부서

- 싸이버로지텍 항만솔루션그룹 항만사업 개발팀

- 기간

- 사전 개발 단계: SOW 확정 이후 2개월 이내

  - 기획/설계: 계약 이후 1개월 이내

  - 기본 구현: 전체 개발 범위의 20% 이내 완료 후 세부 진행 사항 결정

- SW 개발 단계: 사전개발단계 이후 5개월 이내

  - SW 구현 및 통합: 사전개발단계 이후 4개월 이내

  - 테스트/검수: 개발 완료 이후 1개월

추진 배경

Cyberlogitec에서 진행중인 IoT기반 지능형 항만물류기술개발 프로젝트는 AI 미래 예측 시스템과 프로세스 분석을 활용한 터미널 운영 계획 및 관리 서비스이다. CHE(Container Handling Equipment)와 사람들의 실시간 위치와, 이를 기반으로 한 Container의 실제 위치를 추적하고, 추적 내용을 활용하여 터미널에서 이루어지는 작업들의 최적 계획을 세울 수 있도록 분석 내용을 제공하며, TOS(Terminal Operating System)의 작업 데이터를 통해 작업 지시와 inventory 정보를 확보하여 지시된 작업들이 예정대로 수행되고 있는지를 모니터링함으로써 터미널의 생산성을 향상하고 비용을 절감하기 위한 서비스이다.

추진 목표

본 개발 프로젝트는 터미널 운영에 대한 예측과 프로세스 분석을 통한 모니터링 서비스를 위한 사업이며, Cyberlogitec에서 개발 중인 예측, 분석 결과를 표현할 UI/UX를 제공하여 효율적인 항만터미널을 관제하기 위한 모니터링 시스템의 개발을 그 목표로 한다.

터미널 운영 모니터링 솔루션은 각 분석 결과에 대한 모니터링이 가능하도록 총 11개의 페이지로 구성하며 데이터베이스 및 Service mash API와 연동 가능하여야 한다.

프로젝트 내용

IoT 기반 항만물류기술개발 Project 기본구조

[System 구성도]

개발 내역

제안서에는 하기 요구사항에 대한 전체 구현방안이 기술되어야 한다.

개요

프로젝트는 2단계로 진행되며, 단계별 수행 방안을 확립하여 수행되어야 한다.

사전 개발 단계는 사전 분석을 위해 공유한 IoT기반 지능형 항만물류기술개발의 모든 기능을 Web UI로 구현하여야 하고, 아래 리스트의 추가/개선사항이 포함되어야 한다.

SW개발 단계 시 CyberLogitec 담당자와 기획 협의를 통해 Storyboard를 확정하고 그 세부사항을 개발한다.

기획 부분

상기 1.3 추진목표에서 기술된 기능에 대해서 상세 기획을 Storyboard 형태로 작성한다.

Storyboard에는 모든 기능에 대한 구성 및 설명이 기술되어야 한다.

기획과 정책, Biz Logic은 CLT 담당자와 함께 협의하여 결정한다.

디자인 부분

고객의 사용 프로세스에 맞춰 UI내 각 기능들의 사용이 효율적으로 구성되어야 한다.

소프트웨어 프레임

- Cyberlogitec에서 개발된 기능들에 대한 메뉴들이 icon 등 가독성과 사용성이 높은 형태로 표현되어야 한다.

터미널 환경

부산 항만 터미널 BPT(Busan Port Terminal)를 목표터미널로 제작한다.

CyberLogitec은 해당 터미널의 데이터 스키마 및 연결 정보를 포함한 자료를 제안사에 제공한다.

개발부분

Dashboard에서 표시되어야 할 데이터들은 CyberLogitec에서 API 형태로 제공한다.

Terminal Operation Monitoring Solution

- IoT기반 지능형 항만물류기술개발 Project의 모든 기능이 제공되어야 한다.

- Project 기능 외 추가 요구사항

  - 사용자별 설정 및 유지가 되어야 한다.

    - 사용자 별로 설정된 화면구성이 저장되어 로그인시 최근 로그아웃시의 상태를 유지하여야 한다.

    - SSO(Single Sign On) 기능 지원

    - 사용자별 권한에 따른 입력 기능 제한

  - 장비 및 계획에 대한 object를 선택할 경우 선택된 object들에 대한 생산성, history, 현재 위치 등 상세 정보를 표현해야 한다.

  - 다양한 Filter 기능이 제공되어야 한다.

    - 요일/시간대 별 터미널 상황 보기 등의 원하는 작업계획/터미널상황/장비들만을 보여줄 수 있는 기능 등이 가능해야 한다.

- Yard, Block 점유율등 분석데이터가 표현되어야 한다.

- 사용자 PC 사양에 맞게 표시할 수 있도록 frame rate등이 조정되어야 한다.

- 사용자 입력 box의 경우 설정 미리보기 기능이 제공되어야 한다.

- Yard가 변경되거나 새로운 사이트를 모의테스트하기 위하여 터미널 환경을 변경할 수 있어야 한다.

- UI에 표현된 정보는 실시간 또는 짧은 시간 간격으로 최신화되어야 한다.

Yard 혼잡도

- 요일/시간대 별 yard 혼잡도에 대한 정보를 아래의 map에 표현해야 한다.

게이트 출입 분석

- 요일/시간대 별 외부트럽 출입에 의한 yard 혼잡도를 아래의 map에 표현해야 한다.

- 반입과 반출에 대한 혼잡도가 구분되어 표현되어야 한다.

CHE 패턴 분석

- 각 블록의 적재 상황과 CHE의 현황이 동시에 표현되어야 한다.

Yard 생산성 예측

- 컨테이너의 속성에 따른 객체의 색상이나 표시 방식 등의 설정 값 들을 변경/관리할수 있어야 한다.

미래 장치장 예측

- 현재 장치장 상황과 미래에 대한 예측값을 구분하여 표현해야 한다.

QC 작업 패턴 분석

- 표현되는 작업 계획의 yard crash 등 일부 속성들은 설정을 통해 표시되고 감춰지는 기능을 제공해야 한다.

- 컨테이너의 각 위치에 index를 부여하며 위치뿐 아니라 bay, row, tier의 정보를 표시할 수 있어야 한다.

장비 상관 관계

- 장비 상관관계를 분석하기 위해 투입되는 고려사항을 사용자가 선택할 수 있어야 한다.

- 특정 장비들 간의 상관관계를 나타내는 그래프에 대해 작업시간/생산성/대기시간/비용 등 그래프의 축을 선택할 수 있어야 한다.

- 추후 CLT측에서 세부 결정사항을 전달한다.

최적 장비 투입 대수

- 분석 전/후 투입 대수에 대한 생산성/비용/시간 등을 선택하여 비교할 수 있어야 한다.

- 추후 CLT측에서 세부 결정사항을 전달한다.

프로세스 흐름 분석

- 원하는 계획에 대한 simulation을 수행할 수 있도록 특정 변수를 변경 및 실행할 수 있어야 한다.

- 투입 정보에 대해 원하는 필터 및 그룹을 통해 표현해야 한다.

제안 요청사항

터미널 운영 모니터링 솔루션 개발 방법론 및 상세 개발 제안

전체 제안

사전개발단계/SW구현단계 별 수행 항목을 제안한다.

- 사전개발단계

  - 요구사항에 대한 상세 분석 및 방법론을 결정한다.

  - 개발 컨셉 및 전체적인 UI/UX에 대한 디자인을 결정한다.

  - 시스템에 대한 컴포넌트 및 세부적인 설계를 방안을 제안한다.

  - 사용 데이터 및 평가지표는 CLT가 마련하여 제공한다.

  - SW 구현 단계 개발을 위한 Basic/Core 기능을 제안 및 구현한다.

- SW 구현 단계

  - 전체 기능에 대한 기획/디자인/개발/테스트 항목을 제안한다.

  - 구체적인 개발 방법과 방향을 제시한다.

  - 단위/통합/UAT 및 기능/비기능 테스트를 위한 구체적 수행 방안을 제안한다.

기획 제안

터미널 운영 모니터링 솔루션 개발을 위한 개발 기획의 구체적인 방안/방향을 제안

- 기술 및 비즈니스 요구사항 파악

- Storyboard 형태의 상세 UI/UX 기능 설계

- 요구사항에 대한 개선 방안 도출 및 구현 방안

디자인 제안

터미널 운영 모니터링 솔루션 개발을 위한 디자인 품질 및 세부적인 진행 방안, UI/UX 컨셉 제안

- 제품에 적용될 디자인 시안 및 품질

- 타사 모니터링 시스템 및 유사 제품과 비교하여 Cyberlogitec 터미널 운영 모니터링 시스템의 강점

- UI/UX 컨셉

개발 제안

터미널 운영 모니터링 솔루션 개발을 위한 기반 기술 및 Interface 방안

- 터미널 운영 모니터링 솔루션 분석을 통한 정확한 기능 요구사항 파악 및 개발 Scope 파악.

- 개발요구사항을 통해 제시된 터미널 운영 모니터링 솔루션 개발에 필요한 기술 요구사항 파악, 파악된 기술에 대한 구현 방안

- 시스템의 전반적인 구조 및 각 구조 별 세부 개발 사항

- 각종 분석 결과에 대한 시각화 구현 방안

- 개발에 사용될 개발 도구 및 개발 언어 제시

    - 시스템 연계 방안

- 데이터센터 및 Service mash와 인터페이스하는 방안

테스트 방안

- 단위/통합/UAT를 위한 구체적 수행 방안

- 기능/비기능 테스트를 위한 수행 방안

- 테스트 결과에 대한 조치 방안

SOW(Scope of Work)

기획/디자인/개발/테스트에 대한 제안사의 구체적인 작업범위를 상세하게 기술

- 업체 선정 이후 CyberLogitec 담당자와 상세 협의하여 계약 전 확정될 사항

프로젝트 기간 산정

제안사는 위 제안 요청사항을 고려하여 최적화된 프로젝트 기간을 제시한다.

- 제안서 작성 및 제출

제안서의 효력

- 제안서는 제출 후 변경할 수 없으며, 계약 체결 시 계약조건의 일부로 간주한다.

- 당사 추진 계획의 변경으로 인하여 본 제안서의 일부 또는 전부가 변경되거나 취소되는 경우, 제안 업체는 이의를 제기하지 못하며 구상권이 인정되지 않는다.

제안서 작성 지침

- 제시한 제안서 목차 및 작성 지침을 준용하여 제안서를 작성하여야 한다.

- 작성 시 아래 사항을 권장한다.

-. 제안서 본문 내용은 100페이지 이내로 작성

-. 제안 설명 시 홍보용 동영상 활용 금지

- 제안서는 MS Office PowerPoint 를 사용하여 A4 용지 가로 규격으로 작성하여야 한다.

- 제안서의 각 페이지는 쉽게 참조할 수 있도록 페이지 하단 중앙에 일련번호를 부여한다.

- 제안서는 한글 작성이 원칙이며, 사용된 영문약어에 대해서는 약어 설명을 함께 제공해야 한다.

- 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 제안서의 별첨으로 제출하여야 한다.

- 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현하여야 한다. 예를 들어, ‘사용가능하다’, ‘할 수 있다’, ‘고려하고 있다’ 등과 같이 모호한 표현은 평가 시 불가능한 것으로 간주하게 되며, 계량화가 가능한 것은 계량화하여 표현하여야 한다.

제안서 목차

| 구분 | 내역 |
| --- | --- |
| - 제안 개요 | - 제안의 목적과 배경 - 제안의 범위 - 기대 효과 |
| - 제안 업체 일반 | - 일반 현황 - 조직 및 인원 - 주요 사업 내역 - 주요 사업 실적 |
| - 제안 내용 | - 요구사항 개발을 위한 제안방법 소개 및 특장점 - 제안방법에 대한 구체적인 구축 방안 |
| - 사업 관리 | - 사업 수행 조직 및 업무 분장 - 투입 인력 및 이력 - 추진 일정 계획 - 품질 보증 계획 |
| - 지원 방안 | - 기술 이전 및 교육 계획 - 유지 보수 계획 - 변화 관리 계획 - 기타 지원 사항 - 산출물 항목 포함(산출물 제출 계획 포함) |
| 견적서 | - 별지 제출 |

제안서 접수 및 일정

- 제출 기한

-. 20121년 4월 2일(금) 15:00까지

- 제출처

-. (주)싸이버로지텍 총무구매팀 권구희 수석(☎02-6350-2201)

(03925) 서울특별시 마포구 월드컵북로 396 누리꿈스퀘어 R&D타워 16층

- 제출방법

-. 제출처 메일로 제출

- 제출자료

-. 제안서 원본 2부, 요약서 10부, CD 1부 (6.제출서류 참조)

- 문의사항

-. 제안 내용 및 기술 관련

디지털팀 전민구 사원 (☎02-6350-2661, ikl1235@cyberlogitec.com)

-. 계약 관련

총무구매팀 권구희 수석(☎02-6350-2201, khkwon@cyberlogitec.com)

- 일정

| 주요 일정 | 일자 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 제안서/견적서 접수 | 2021.04.02(금) |  |
| 제안 발표 | 2021.04.06(화) 예정 | 진행 상황에 따라 생략될 수 있음 |

- 고려사항 및 선정 기준

법적 고려사항

기 제출된 비밀 유지 각서에 대하여 유효하며 다음과 같은 고려사항과 조건들이 적용됩니다.

- 당사는 부분적/전체적으로 제출된 어떤 제안서에 대하여 수용하거나 거부할 수 있습니다.

- 당사는 독자적인 재량으로 아무 제재 없이 본 제안요청서에 대한 업체의 회신 정보를 거부할 수 있고 계약을 진행하지 않을 수도 있으며, 당사는 필요하다고 여겨지는 부분을 수정하여 본 제안요청서를 재 발표하여 수정 제안 요청을 할 수 있습니다.

- 본 제안요청서로부터 야기된 모든 사전 계약 협상이나, 이해 및 동의는 예비 단계이므로 당사는 동의나 구매 주문이 수행될 때까지 계약 의무가 없으며, 당사는 협상이 진행된 용역을 조달할 어떠한 의무도 없으며, 서면 인가 이전에 야기된 모든 비용은 업체 자체의 비용으로 처리하여야 합니다.

- 본 제안요청서에 대한 제안서로 당사에 제출된 모든 문서들은 반환되지 않습니다.

- 당사의 제안서 평가 결과 및 계약 업체 선정에 따른 일체의 자료는 공개하지 않습니다.

- 당사의 제안서 평가 방법 및 평가결과에 대한 의사결정은 당사의 고유 권한이므로 제안사는 이의를 제기할 수 없습니다.

- 계약 후에 제안서의 내용이 허위로 작성된 사실이 발견되거나 제안된 내용을 충족시키지 못하여 당사에 발생할 수 있는 법적 소송 및 업무상 손실에 의한 피해에 대하여 제안사는 일체의 손해배상 책임을 져야 합니다.

- 본 제안서 작성 및 프로젝트 참여 인력은 당사의 경쟁사와 직/간접적인 관계업체의 참여를 제한하며, 이에 따른 자료유출 등 보안 유지 의무를 위반시에 제안사는 손해배상 책임을 져야 합니다.

보안 유지 의무

제안사는 본 제안요청서와 관련하여 취득한 당사의 사업 내용에 대하여 제 3자에게 누설하여서는 안되며, 당사에서 요구하는 보안 사항을 철저히 준수하여야 합니다. 또한 제안 요청서 및 관련 자료는 제안서 작성 이외의 목적으로 사용이 불가하며 제안사가 제출한 문서 및 관련 자료는 외부에 공개하지 않음을 원칙으로 합니다.

선정 기준

- 선정기준은 기술평가 및 가격평가, 업체 안정성을 고려한 종합 평가로 진행됩니다.

- 기술평가는 제안서 검토와 제안설명회를 통한 제안서 평가로 이루어집니다.

- 제안서 사전 검토를 통해, 본 프로젝트 수행에 적합하지 않다고 판단 될 경우 Spec Out 되실 수 있음을 알려드립니다. (제안 설명회 참여 불가)

- 종합평가결과 평가점수의 고득점 순으로 업체선정을 결정합니다.

- 당사가 필요 시 제안업체의 제안내용 중 미비사항 보완 및 협의를 할 수 있습니다.

- 기술점수에 대한 평가내역과 견적금액은 제안사에 공개하지 않습니다.

- 제출 서류

| 제출서류 | 수 량 | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 제안서 | 원본 2부 요약서 10부 | A4 용지 규격 |
| CD | 1부 | 제안서 및 제안요약서를 파일형태로 제출 |
| 견적서 | 1부 | 금액 산출 근거와 함께 밀봉하여 제출 |
| 재무제표 | 1부 | 첨부된 서식에 따른 제안업체의 재무현황 자료 1부, 최근 2개년도 감사보고서 (감사보고서 미 작성 업체는 재무제표로 대체) |
| 사업자등록증 | 1부 | 사본 제출 |
| 등기부등본 | 1부 | 1개월 이내 발행본 제출 |
| 인감증명서 | 1부 |  |
| 일반현황 및 연혁 | 1부 | [서식 1호] |
| 주요 재무사항 및 매출액 현황 | 1부 | [서식 2호] |
| 인원현황 | 1부 | [서식 3호] |
| 주요사업실적 | 1부 | [서식 4호] |
| 프로젝트 투입인력 현황 | 1부 | [서식 5호] |
| 프로젝트 투입인력 이력사항 | 1부 | [서식 6호] |
| 정보 비공개 동의서 | 1부 | [서식 7호] 첨부의 양식으로 인감 날인 후 제출 |
| 윤리경영 및 전사보안 실천 서약서 | 1부 | [서식 8호] 첨부의 양식으로 제안참여 인원 서명 및 회사 인감 날인 후 제출 |
| 공정경쟁 서약서 | 1부 | [서식 9호] 첨부의 양식으로 인감 날인 후 제출 |
| 제안설명 유의사항 인지조서 | 1부 | [서식 10호] 첨부의 양식으로 인감 날인 후 제출 |
| 사용인감계 | 1부 | 제안사 양식으로 제출 (단, 위 서류들에 법인인감도장 날인 할 경우 미제출) |

[서식 1호]

일반현황 및 연혁

| 1. 회사명 |  |  |  |  | 2. 대표이사 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 사업분야 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 주소 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 전화번호 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 회사설립 년도 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. 사업자등록번호 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 해당부문 사업기간 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 주요연혁(요약) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 기술자 보유현황 단위(명) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 구분 | 계 |  | ( )분야 | ( )분야 |  | ( )분야 |  | ( )분야 | ( )분야 |
| 계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 특급기술자 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 고급기술자 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 중급기술자 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 초급기술자 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※ 기술자의 구분은 “소프트웨어개발비산정기준”에 의하며, 연구원의 경우에는 수석연구원, 책임연구원, 선임연구원, 연구원, 연구보조원으로 구분하여 작성함. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[서식 2호]

주요 재무사항 및 매출액 현황 (최근 3년)

[단위: 원]

| 구 분 |  | 2020년도 | 2019년도 | 2018년도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 대차대조표 | 총자산 |  |  |  |
|  | 유동부채 |  |  |  |
|  | 유동자산 |  |  |  |
| 손익계산서 | 매출액 |  |  |  |
|  | 영업이익 |  |  |  |
|  | 이자비용 |  |  |  |
|  | 경상이익 |  |  |  |
| 현금흐름표 | 영업활동으로인한 현금흐름 |  |  |  |
| 매출액 세부내역 | OO 부문 |  |  |  |
|  | OO 부문 |  |  |  |
|  | OO 부문 |  |  |  |
|  | 합계 |  |  |  |

※ 결산공고 되었거나 자체 보고된 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 현금흐름표 등 재무구조 및 매출액을 확인할 수 있는 회계자료를 첨부합니다.

※ 하도급이 있는 경우 하도급의 회계자료도 첨부합니다.

[서식 3호]

인력현황 (최근 3년)

| 구 분 | 2020년 말 | 2019년 말 | 2018년 말 |
| --- | --- | --- | --- |
| 총 종업원수 |  |  |  |
| 해당기술 근무 직원 |  |  |  |

※ 정규직 & 계약직 직원 (도급/파견직 제외)

[서식 4호]

주 요 사 업 실 적

(단위: 천원)

| 사업명 | 사업기간 | 계약금액 | 발주처 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

※ 현재 수행 중인 업무도 포함하여 연도순으로 기재하며, 본 업무와 유관한 것만 기재합니다.

※ 하도급은 발주처가 승인한 경우에 한하며 비고란에 원 도급 회사를 기재합니다.

[서식 5호]

프로젝트 투입인력 현황

| 분야 | 소속 | 직위 | 성명 | 성별 | 나이 | 해당 분야 경력 | 기타경력 | 주특기 (특이사항) | 기술 등급 | 담당 세부업무 | 투입 공수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업 총괄 책임자 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 부문 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 부문 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 부문 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 부문 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 부문 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 부문 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 부문 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※ 주의사항

가. 연령 및 근무경력은 제안일 현재를 기준으로 년 월까지 기재함

나. 사업총괄 책임자는 반드시 Full Time 투입 인력을 선발하여 기재함

다. 협력업체 기술자도 별도 분리 작성함

[서식 6호]

프로젝트 투입인력 이력사항

개 인 이 력 카 드

1. 신상기록

| 성 명 |  | 주민등록번호 (앞 6자리) |  |  |  |  | 성 별 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 소속회사 |  |  |  |  |  | 입사일 | 년 월 일 |  |  |
| 부 서 |  | 직위 |  | 본 사업 참여기간 |  | 년 개월 |  | 참여율 | % |
| 최종학교 |  |  |  | 졸업년월 |  |  | 전화번호 |  |  |
| 기술등급 |  | IT 근무경력 |  | 년 개월 |  |  | 전문기술 |  |  |

2. 경 력                                                      3. 자격증

| 회사명 | 근무기간 | 담당업무 |  | 자 격 증 명 | 취득일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. 개인이력

| 구분 | 수행기간 | 프로젝트명 | 고객사 | 사용언어 | OS및 기타 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 본사업 관련 |  |  |  |  |  |  |
| 기 타 |  |  |  |  |  |  |

[서식 7호]

정보 비공개 동의서

당사는 귀사의 "IOT 기반 지능형 항만물류기술개발 Project"를 위한 제안 용역과 관련하여 취득한 업무내용을 제3자에게 일체 누설하지 않을 것을 확약합니다.

2021.     .     .

동의자(회사)  주소 :

상             호 :

법 인 등 록 번 호 :

대   표   이   사 :                       (인)

주식회사 싸이버로지텍 귀중

[서식 8호]

윤리경영 및 전사보안 실천 서약서

당사는 귀사와 거래를 함에 있어서 귀사의 공정, 정직, 성실을 바탕으로 하는 윤리경영의 실천과 전사보안 실천에 적극 동참하여, 깨끗하고 투명한 방식으로 거래함으로써 상호 발전을 추구하기 위하여 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 귀사와의 거래에서 관련된 제반 법규를 준수함은 물로, 어떠한 불공정 거래 및 부정, 비리행위도 하지 않겠습니다.

2. 귀사와의 거래에서 임직원으로부터 위법행위, 불공정 거래 및 부정, 비리행위를 제의 받거나 그러한 사실을 인지하였을 경우에는 즉시 ‘윤리경영 담당부서’ (현 총무구매팀, 담당자: 권구희, Tel: 02-6350-2201, khkwon@Cyberlogitec.com)로 알리겠습니다.

3. 위법행위, 불공정 거래 및 부정, 비리행위 여부에 대한 조사 협조 요청이 있을 경우에는 요청하는 관련 자료(불공정 거래 및 부정, 비리행위를 조사하는데 필요한 서류, 금융자료 포함)의 제출 등 모든 협조를 다하겠습니다.

4. 귀사의 부정비리 퇴직 임직원이 취업함에 따라 야기될 수 있는 제반 문제점을 사전 예방하기 위하여 귀사 출신 임직원 채용 시에는 사전에 협의하겠습니다.

5. 당사는 귀사로부터 제공받은 정보 관련 자산을 무단 변조, 복사, 훼손, 유출하는 행위를 하지 않겠습니다.

6. 당사는 귀사에 대한 프로젝트 수행 시 취득한 귀사의 기밀이나 영업비밀을 프로젝트 수행기간뿐 아니라, 프로젝트 종료 후에도 절대로 귀사의 사전 허가 없이 경쟁사, 또는 제 3자에게 공개 및 유출하지 않을 것이며, 기밀정보 유출로 인하여 귀사가 받은 손해에 대해서는 배상 책임을 지겠습니다.

7. 당사는 귀사에 대한 프로젝트 수행 시 귀사에 보고되지 않은 채로 취득하거나 알게 된 귀사의 정보자산을 누설하거나 귀사의 정보시스템에 접근하여 정보를 수집, 처리 및 가공하여 제3자에게 누설하는 행위를 하지 않겠습니다.

8. 당사는 귀사에 대한 프로젝트 수행 시 당사가 관여한 데이터의 망실 또는 데이터의 사용손실로 인하여 귀사 또는 귀사의 고객에 손해가 발생하는 경우, 이에 대한 배상 책임을 지도록 하겠습니다.

9. 당사는 귀사가 윤리경영 및 전사보안에 깊은 관심을 가지고 있음을 양지하고 있고, 귀사와의 거래에 있어 불공정 거래 및 부정/비리 행위의 근절 및 거래의 투명성 보장이 귀사와 합리적인 조건으로 거래를 할 수 있는 전제이며, 이러한 전제하에 귀사와 협력관계를 가진다는 것을 충분히 인지하고 있습니다.

따라서, 당사는 이 서약서의 준수가 당사와 귀사 사이의 계약 및 협력관계의 중요부분을 이룬다는 것을 확인하며, 당사가 이 서약서를 위반할 경우 계약해지 등 어떠한 불이익도 감수할 것을 서약합니다.

○ 본 서약서는 2부를 작성하여 1부는 당사가 보관하고, 1부는 귀사에 제출합니다.

| 회 사 명 | : |  |
| --- | --- | --- |
| 사업자등록번호 | : |  |
| 대표이사 | : | (인) |

* 출입 직원 명부

| 소 속 | 성 명 | 주민등록번호 (앞 6자리) | 출입기간 | 서 명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

[서식 9호]

공정경쟁 서약서

당사는 공정계약 이행에 적극적으로 협조하여 (주)싸이버로지텍 에서 발주하는 모든 공사, 용역, 물품구매 등의 제안설명회에 참여함에 있어 아래와 같이 서약합니다.

1. 제안가의 유지나 특정인의 선정을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의 합의하여 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 하지 않겠으며, 아래와 같은 사실이 발생할 경우 모든 책임을 감수하겠습니다.

▸ 특정인의 선정을 위하여 담합을 주도한 것이 드러날 경우

▸ 제안자간 서로 상의하여 미리 제안가격을 협정하거나 특정인의 선정을 위하여 담합한 사실이 드러날 경우

2. 업체선정, 계약체결 및 계약이행 과정에서 관계자에게 금품, 향응 등의 뇌물을 제공하지 않겠으며, 아래의 사실이 발생하여 업체선정 결정취소, 계약취소, 계약의 전체 또는 일부를 해제∙해지하여도 이를 감수하고 민형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

▸관계자에게 뇌물을 제공함으로써, 업체선정에 유리하게 되어 계약이 체결되었거나 계약이행 과정에서 편의를 받아 계약이행을 부실하게 한 사실이 드러날 경우

▸업체선정 및 계약조건이 제안자 및 선정자에게 유리하게 되도록 하거나, 계약의 이행을 부실하게 할 목적으로 관계자에게 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우

3. 당사 임․직원이 관계자에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하고 내부 비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익을 받지 않도록 노력하겠습니다.

4. 본 건과 관련한 하도급 계약의 체결 및 이행에 있어서 원 도급자로서의 우월한 지위를 이용하여 하도급자로부터 금품을 수수하거나 부당 또는 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

위 공정계약 서약은 상호 신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 당사가 구축업체로 선정될 시, 이 서약 내용을 그대로 계약특수 조건으로 계약하여 이행하고, (주)싸이버로지텍 으로부터 제안 설명 자격제한, 계약해제(해지)등의 조치 또는 우리 회사를 배제하는 조치를 하더라도 당사는 (주)싸이버로지텍을 상대로 손해배상을 청구하거나 민/형사상 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

년     월     일

서약자(회사)  주소 :

상              호 :

대      표      자 :                                              (인)

주식회사 싸이버로지텍 귀중

[서식 10호]

제안설명 유의사항 인지조서

◈ 제안설명 내역: IoT기반 지능형 항만물류기술개발 Project

귀사에서 시행하는 위의 제안설명에 있어서 제안설명 유의서 및 제반 사항을 충분히 인지하였으며, 제반 사항을 숙지하지 못하였거나 준수하지 않아 발생하는 모든 손해는 당사에서 책임지겠음을 확약합니다.

2021 년     월     일

서약자(회사) 주소  :

상            호  :

법 인 등 록 번 호 :

대   표   이   사  :                                  (인)

주식회사 싸이버로지텍 귀중